Rapport Speed-Boat ( team :cherii.fr ) 25/01/2018 9h – 10h

Ancres (freins de productivité)  9 post its:

Quelques freins d’ordre personnels, qui, à l’avis de la collégiale n’as pas d’impact direct  sur le projet et peut être au final une force.

action curative :  présenter l’importance de l’élément au sein de l’équipe .

Manque de cadre, et non suivi du programme établie organisation un peu fouillis .

Action curative : ce recentrer sur la méthode SCRUM et les taches à effectuer établissement d’un tableau de répartition des tâches.

Difficultés de communication divergences d’opinions quelques directivités

Action curative : Plus ouvert à l’écoute, apprendre à laisser de coté son point de vue au profit de celui des autres.

Vents (Moteurs de productivité)  10 post its:

La bienveillance (3), l’entraide (2), la communications (2), de l’autonomie (1), les points de vues différents retour à l’organisation. Nos différences sont une force qui nous portes tous .